PHẦN 1: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH VẬN HÀNH

1. Phân định áp dụng mô hình

- Đội Đặt xe và thanh toán: Áp dụng Scrum (Sprint cố định 2 tuần) do yêu cầu thị trường biến động liên tục, cần lặp ngắn để thích ứng nhanh.

- Đội Đối soát: Không áp dụng mô hình chung, mà áp dụng quy trình chuẩn hóa. Vì tính chất nghiệp vụ đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt luật thuế/kế toán và vận hành theo luồng liên tục, không phù hợp để đổi mới lặp đi lặp lại theo Sprint.

2. Các module quy trình

- Module 1 (Định hình và ưu tiên - Backlog Refinement): PO thu thập nhu cầu, quản lý và xếp thứ tự ưu tiên trong Product Backlog.

- Module 2 (Lập kế hoạch - Sprint Planning): PO và Dev Team chốt Sprint Goal và phân rã việc thành Sprint Backlog.

- Module 3 (Thực thi và đồng bộ - Sprint Execution & Daily Scrum): Dev Team tự tổ chức phát triển, kiểm thử; đồng bộ 15 phút mỗi sáng để tháo gỡ rào cản dưới sự hỗ trợ của Scrum Master.

- Module 4 (Nghiệm thu giá trị - Sprint Review): Toàn đội demo Increment chạy được đạt chuẩn DoD cho Stakeholders và nhận phản hồi.

- Module 5 (Cải tiến quy trình - Sprint Retrospective): Cả đội soi chiếu cách làm việc, thống nhất 1–2 hành động cải tiến cho Sprint kế tiếp.

3. Phác thảo luồng giá trị

[Nhu cầu người dùng]

→ [PO: Ưu tiên Product Backlog]

→ [Sprint Planning: Chốt Sprint Goal & Backlog]

→ [Thực thi: Code, Test, Daily Scrum]

→ [Sprint Review: Demo Increment đạt DoD & Nhận phản hồi]

→ [Sprint Retrospective: Cải tiến quy trình]

→ [Cập nhật Backlog / Sang Sprint mới]

PHẦN 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tình huống 1: Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt Definition of Done (DoD)

- Phát hiện ở đâu: Tại buổi Sprint Review (hoặc nhận diện sớm từ các buổi Daily Scrum cuối Sprint).

- Ai xử lý: Scrum Master điều phối; Product Owner và Dev Team phối hợp xử lý.

- Xử lý thế nào:

  - Giữ tính minh bạch: Tuyệt đối không demo sản phẩm dở dang, báo cáo rõ tình trạng với Stakeholders.

  - Đưa toàn bộ các hạng mục chưa xong quay trở lại Product Backlog để PO tái đánh giá độ ưu tiên.

  - Dành thời gian buổi Retrospective để tìm nguyên nhân gốc rễ (ước lượng sai, lỗi nghẽn test, ôm đồm việc) và chốt phương án khắc phục cho Sprint sau.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint thêm 1 tuần để "làm cho xong"

- Phát hiện ở đâu: Trong quá trình thực thi Sprint (Daily Scrum) khi đội thấy nguy cơ trễ hạn.

- Ai xử lý: Scrum Master của đội Thanh toán chủ trì, phối hợp với Product Owner.

- Xử lý thế nào:

  - Bác bỏ đề xuất kéo dài: SM kiên quyết giữ nguyên tắc Timebox (khung thời gian cố định) để không phá vỡ nhịp đồng bộ của toàn mảng RikkeiGo.

  - Cắt giảm phạm vi (Descope): PO cùng Dev Team cắt bớt các task phụ/ưu tiên thấp ra khỏi Sprint hiện tại để tập trung hoàn thiện dứt điểm mục tiêu cốt lõi (Sprint Goal) đạt chuẩn DoD.

  - Đóng Sprint đúng hạn; việc dở dang chuyển về Product Backlog cho chu kỳ sau.